# 大朗货场、江高镇货场电力变电所外电源及配套电力设备设施改造工程施工总价承包招标公告

招标编号：GC-2022-44

# 1.招标条件

本建设项目大朗货场、江高镇货场电力变电所外电源及配套电力设备设施改造工程已经同意立项, 预算已批复,施工图设计文件完备，并经中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室以《关于大朗货场、江高镇货场电力变电所外电源及配套电力设备设施改造工程施工总价承包招标计划的函》（建招办函[2022]39号）批准招标，项目业主和出资人均是广深铁路股份有限公司，建设资金来源为企业自筹，资金已落实，招标人为广深铁路股份有限公司广州供电段。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标。

# 2.项目概况与招标范围

# 2.1 项目概况

2.1.1建设地点：大朗货场、江高镇货场；

2.1.2建设规模：大朗货场、江高镇货场电力变电所外电源及配套电力设备设施改造工程概况：敷设10kV高压电力电缆YJV22-8.7/15kV-3 ×300mm2约9886米；敷设10kV高压电力电缆YJV22-8.7/15kV-3 ×70mm2 约579米；敷设1kV低压电力电缆YJV22-0.6/1kV共约900 米；扩容安装SCB13-1000kVA变压器1台；新建江高货场10kV 开闭所一处，10kV高压环网柜11面，低压柜8面；敷设无金属管道光缆约33768米。

# 2.2招标范围

2.2.1招标范围：大朗货场、江高镇货场电力变电所外电源及配套电力设备设施改造工程施工设计图的全部施工内容。

2.2.2标段划分：本次拟划分为1个标段。

2.2.3计划工期：365天，计划开工日期2022年 9 月  1 日，计划竣工日期2023年 8  月31日。

2.3其他说明：

2.3.1工程总投资1850万元，本次工程施工最高投标限价765.4917万元（不降造、不含甲供料）。

2.3.2重点难点：本项目中10kV高压电力电缆敷设及变压器、环网柜等安装为本工程施工重难点项目。根据《铁路营业线施工安全管理办法》（国铁运输监〔2021〕31 号）、《国铁集团铁路营业线施工管理细则》（铁调〔2021〕160 号）、《中国铁路广州局集团有限公司关于发布〈广州局集团公司铁路营业线施工管理细则〉的通知》（广铁施工发〔2021〕100号）有关规定，本项目属于普速铁路营业线Ⅲ级施工。

# 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号：     /     。

（1）资质要求：具备铁路电务工程专业承包壹级资质（因本工程需在铁路营业线桥梁、涵洞、线路等复杂环境施工，并协调工务、电务、通信、市政及供电局等多个单位，施工难度大）。

（2）业绩要求：①2018年5月至2022年4月（近5年）内完成的铁路电务工程或电力工程至少1项。② 2020年4月至 2022年4月（近3年）至少承建过1个经验收合格的铁路营业线工程施工业绩。

（3）项目经理：具有铁路工程或机电工程专业一级及以上注册建造师注册证书，工程师中级或以上职称、5年及以上铁路工程或 5 年及以上类似工程(电力工程或输变电工程)项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，具有2年以上铁路营业线施工管理经验，自2019年5月至2022年4月（递交投标文件之日起前3年内）不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

技术负责人：具有铁路电务工程或电力工程专业中级或以上职称，5年以上铁路电务工程或电力工程项目或5年以上类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），从事铁路电务工程或电务工程或输变电工程项目技术工作5年以上，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

（4）本标段不接受联合体投标申请。联合体投标的，应满足下列要求：  /  。

3.2 各投标人可就上述标段中的  1  个标段进行投标。

3.3 投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录；

其他信誉要求：具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；未被取消或暂停投标资格、未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在广州局集团通报的停标处罚期内；不存在最近一期施工企业信用评价为C级且在整改期内的情形；没有其他被法律所禁止参加投标活动的。

4.招标文件的获取

# 4.1 请投标人于2022年6月22日9时00分至2022年6月27日16时00分（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将汇款凭证的彩色盖章扫描件发送到crmscgz03@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

4.2招标文件每个标段售价500元人民币，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。投标人拟申请多个标段的，必须分别购买多个标段的招标文件。招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（http://www.bidding-crmsc.com.cn）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（供应商须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账号：7005007

4.3本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。

# 5.投标文件的递交

# 5.1 投标文件提交的时间为2022年7月13日 09 时00分至2022年7月13日10时00分，截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月13日10时00分，投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。

5.2逾期提交的或未按照招标文件要求加密的电子投标文件，招标人（电子招标投标交易平台）将予以拒收。

5.3纸质投标保函（或纸质版银行汇款底单）和含电子投标文件的U盘等资料采用现场递交方式，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

# 6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网、国铁采购平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

# 7.联系方式

| 招 标 人： | 广深铁路股份有限公司广州供电段 |
| --- | --- |
| 地 址： | 广州市越秀区广园西路90号 |
| 邮 编： | 510010 |
| 联 系 人： | 郑工 |
| 电 话： | 13719274871 |
| 招标代理机构： | 中铁物总国际招标有限公司 |
| 地 址： | 广州市越秀区农林下路5号亿达大厦1003房 |
| 邮 编： | 510080 |
| 项目经理： | 李剑华（招标师证书编号：09394443909441213） |
| 投标登记联系人： | 刘工13600487989 |
| 业务联系人： | 靳工13076865531 |
| 电子邮件： | Crmscgz2019@163.com |

广深铁路股份有限公司广州供电段

负责人：贾才俊

2022年6月21日