京广线江村上行到达场信号联锁室外设备大修工程总价承包 招标公告

招标编号：DWGC-2023-7

1.招标条件

本建设项目京广线江村上行到达场信号联锁室外设备大修工程已由《广深铁路股份有限公司2023年大修项目及投资计划》(广深〔2023〕大字第01号)批准建设。项目业主为广深铁路股份有限公司广州电务段。建设资金使用大修资金，项目资金已落实。招标人为广深铁路股份有限公司广州电务段。本次招标项目已具备法定招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

**2.1 项目概况**

（一）工程范围

京广线铁路为国铁Ⅰ级干线，江村上行到达场计算机联锁设备开通于2009-2010年，设备老化、性能不良。为提高信号设备的可靠性、可维护性和安全性，为了降低施工安全风险，避免工程量重复造成浪费，结合广湛工程进行京广线江村上行到达场信号联锁室外设备大修，除道岔转辙设备利旧外，其它设备新设。

对江村上到场联锁范围内室外信号机、轨道电路设备及相关电缆、箱盒进行大修更换；对既有未设置缺口监测的道岔配置视频缺口监测设备，增设电液转辙机油压油位监测功能；同步对信号贯通地线进行大修更换。结合广湛铁路项目引入江村编组站上行到达场相关改造工程同步实施。

**2.2招标范围**

2.2.1 招标范围：京广线江村上行到达场信号联锁室外设备大修工程施工图全部内容

2.2.2 标段划分：本次划分为1个标段。

2.2.3 计划工期：6个月（180日历天），计划开工日期2023年10月1日，计划竣工日期2024年3月29日。

**2.3其他说明：**

2.3.1 工程总投资925.26万元，本次工程施工最高投标限价价799.81万元（不含甲供料）。

2.3.2 重点难点：

本次工程需结合广湛工程江村上行到达场同步实施，时间紧，必须杜绝无计划施工、超范围施工及施工延点，严格落实人身安全、施工机具防护措施，防止电缆防挖断、施工作业担误列车、设备松脱侵限等问题发生。

3.根据《国铁集团铁路营业线施工管理办法》（铁调 〔2021〕160 号）、《广州局集团公司铁路营业线施工管理 细则》（广铁施工发〔2021〕100 号）,本项目为普速铁路营业线施工营业线

3.投标人资格要求

**3.1**本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号： / 。

（1）资质要求：须具有需具备铁路电务工程专业承包（III级）及以上资质。

（2）业绩要求：在2020年8月-2023年8月（近3年）内完成铁路信号设备改造或类似工程项目至少一项，具备铁路营业线施工业绩至少一项。

（3）项目经理：具有铁路工程或通信与广电工程专业一级建造师注册证书，铁路电务或铁路工程中级工程师及以上职称，3年及以上项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书;具有3年以上铁路营业线施工管理经验，良好的职业道德;自2020年8月1日至2023年8月1日（递交资格预审申请文件之日起前3年内）不曾有人民法院不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录; 未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与申请人具有有效的劳动和社保关系。

技术负责人具有铁路信号专业中级及以上职称，从事项目技术工作8年以上，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与申请人具有有效的劳动和社保关系。

（4）本次招标不接受联合体投标。

**3.2**投标人可就上述标段中的1个标段进行投标。

**3.3** 投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录；

其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格的情形。

4.招标文件的获取

**4.1** 请投标人于2023年8月31日9时00分至2023年9月6日16时00分 （北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将汇款凭证扫描件发送到crmscgz03@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

**4.2** 招标文件每个包件售价500元人民币，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。**招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（http://www.bidding-crmsc.com.cn）完成注册。**注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（供应商须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账号：7005007

**4.3** 本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。

5.投标文件的递交

**5.1**投标文件提交的时间为2023年9月15日09 时00分至2023年9月22日10时00分，截止时间（投标截止时间，下同）为2023年9月22日10时00分，投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。

**5.2** 逾期提交的或未按照招标文件要求加密的电子投标文件，招标人（电子招标投标交易平台）将予以拒收。

**5.3**纸质投标保函原件和含电子投标文件的U盘等资料采用现场递交方式，递交时间为2023年 9月22日9时00分至2023年9月22日10时00分，截止时间为2023年9月22 日10时00分，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、国铁采购平台、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

7.联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 招标人： | 广深铁路股份有限公司广州电务段 |
| 地址： | 广州市天河区天寿路沾益直街4号 |
| 邮编： | 510600 |
| 法定代表人或其委托代理人： |   |
| 联系人： | 王工 |
| 电话： | 020-61344566 |
| 电子邮箱： | / |
|  |  |
| 招标代理机构： | 中铁物总国际招标有限公司 |
| 地址： | 广州市越秀区中山一路65号中国铁物二楼 |
| 联系人： | 刘工、靳工 |
| 电话： | 19521229018、13076865531 |
| 电子邮箱： | Crmscgz2019@163.com |

 2023年8月30日